M O D Y F I K A C J A

Gmina Wyrzysk reprezentowana przez

Panią Beatę Borowczak

Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk

tel. 67 255 90 89

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

na: „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej”.

Etap I: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu A).

Etap II: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu B). Termomodernizacja budowy basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze schodami wyjścia głównego.

**Podstawa prawna**: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą.

**I. Nazwa oraz adres zamawiającego**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

89-300 Wyrzysk Plac Wojska Polskiego 19

który działa w imieniu Gminy Wyrzysk

tel. 67 255 90 89, e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl

www. osirwyrzysk.pl

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Etap I: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu A).

Etap II: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu B). Termomodernizacja budowy basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze schodami wyjścia głównego.

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in.:

1. roboty rozbiórkowe
2. dostawę i montaż konstrukcji dachowej
3. pokrycie dachu
4. obróbki blacharskie
5. wymiana okien i drzwi
6. prace porządkowe

3. Warunki prowadzenia robót:

1. przystąpienie do robót zostanie potwierdzone protokołem przekazania spisanym przy udziale inspektora nadzoru, przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy,
2. zgodnie z harmonogramem prac,
3. po zakończeniu robót podpisanie protokołu odbioru końcowego robót uwarunkowane jest wykonaniem i dostarczeniem przez wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej zakresu robót wynikającego z umowy o roboty budowlane,
4. wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
5. odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu na legalne wysypisko
6. zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną wykonawca zrealizuje na swój koszt z miejsc wskazanych przez zamawiającego, wykonawca we własnym zakresie zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla placu budowy, na podstawie których dokonywane będzie rozliczenie wg stawek dysponentów sieci
7. urządzenie placu budowy wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakres zamówienia określają:**

1. Wzór umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

2. Dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany, STWiOR, przedmiar robót.

.

**Wspólny słownik zamówień (CPV)**

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

**Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę**

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia (określone w przedmiarze robót) jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 & 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - kodeks Pracy.

Sposób udokumentowania:

Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie zamawiającego do przedłożenia wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganie z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę.

**IV. Termin wykonania zamówienia**

Data zakończenia: Etap I – do 30.11.2018; Etap II – do 31.05.2019

**V. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Zdolność techniczna lub zawodowa
	1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem wykonanie podobnych robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto
	2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniali średnio rocznie co najmniej 6 osób
	3. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowalnym.

**VI. Podstawy wykluczenia**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy tj: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. pkt. 2-4 z:
3. zamawiającym,
4. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
5. członkami komisji przetargowej,
6. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

 - na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy

 - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

**VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**

A**.** Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

 - do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie

 o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału

 w postępowaniu.

B. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy (sekcja III.4 ogłoszenia o zamówieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że:

 a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

 lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których jest mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego

 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja III.5.1 ogłoszenia o zamówieniu).

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda od wykonawcy informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, celem wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonaniu i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

 2) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. V pkt. 2 SIWZ i sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. V pkt. 2 SIWZ i sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogłoszenia o zamówieniu):

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy ( nie podleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zadania.

5. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub czy ich sytuacja finansowa czy ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

6. W odniesieniu do warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.

7. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna czy finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie będą potwierdzały spełnienia warunków udziału postępowaniu przez wykonawcę lub będą zachodziły wobec tych podmiotów przesłanki wykluczenia, zamawiający zażąda od wykonawcy, aby w terminie przez zamawiającego określonym:

 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

 2) zobowiązał sie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeśli

 wykaże zdolności techniczne, zawodowe, sytuację ekonomiczną czy finansową, o

 której mowa w pkt. 3.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do jego wykluczenia oraz, że spełnia w zakresie, w jakim powołuje sie na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243).

11. Oświadczenia, o których jest mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składa sie w oryginale.

12. Dokumenty, o których jest mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

16. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu, w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii.

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów lub oświadczeń, a także wskazanie osób do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa sie za pośrednictwem poczty, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu poczty elektronicznej.

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście na adres: **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, 89-300 Wyrzysk Plac Wojska Polskiego 19 II piętro**

 Nie dopuszcza sie składania ofert w postaci elektronicznej.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

 **Beata Borowczak – kierownik OSiR Wyrzysk**

 tel. 67 255 90 89, e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl

**IX. Wymagania dotyczące wadium**

1. Wysokość wadium.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

 **7 000 zł**

2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez

 Wykonawcę tzn.: oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium (niż pieniężna)

 wymienioną w Rozdziale IX Wymagania dotyczące wadium ust. 2.b)-e) niniejszej IDW;

3) Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie

 zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.

2. Forma wadium.

 Wadium może być wniesione w następujących formach:

 a) pieniądzu;

 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

 kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 c) gwarancjach bankowych;

 d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.

 U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek

 Zamawiającego:

**60 8937 0007 0000 1948 2000 0010**

 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach należy załączyć w oryginale do

 oferty.

4. Termin wniesienia wadium.

 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium

 wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęta zostaje data i godzina

 uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz musi

 gwarantować bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie Zamawiającemu na jego pierwsze

 żądanie każdej kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia.

 Dokument ten nie może zawierać zapisów które uzależniają wypłatę

 zabezpieczenia od dodatkowych działań Zamawiającego określonych przez Gwaranta.

**X. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

**XI. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

2. Ofertę składa sie pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Wykonawca składa ofertę w zamkniętym opakowaniu, opisanym :

***Przebudowa konstrukcji dachowej hali basenu w Wyrzysku*** *,*oraz nazwa i adres wykonawcy.

**XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji

 89-300 Wyrzysk Plac Wojska polskiego 19 (II piętro)

W nieprzekraczalnym terminie: **30.08.2018 r. do godz. 10:00**.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji

 89-300 Wyrzysk Plac Wojska polskiego 19 (II piętro) **30.08.2018 r. o godz. 10:15**.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zadania) oraz informacje dotyczące złożonych ofert, określone w art. 86 ust.4 ustawy.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej

[www.osirwyrzysk.pl](http://www.osirwyrzysk.pl) i [www.sapowyrz.pl](http://www.sapowyrz.pl) informacje przewidziane w art. 86 ust. 5 ustawy.

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

**XIII. Opis sposobu obliczenia ceny**

Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie składniki kalkulacyjne: robociznę, narzut kosztów pośrednich od R, S oraz zysk od R, S, Kp.

**XIV. Opis kryteriów, którymi będzie sie kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem ich wag oraz sposobu oceny ofert.**

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

 1) cena - 60%

 2) przedłużenie minimalnego okresu gwarancji - 40%

 2. Sposób przyznawania punktów:

 1) cena

 cena brutto oferty najniższej

 ilość punktów(max 60pkt)= ------------------------------------------ x 60

 cena brutto oferty badanej

 2) przedłużenie minimalnego okresu gwarancji

 - wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt, przyznawanych na

 następującej zasadzie:

 - minimalny termin gwarancji ( 12 miesięcy ) - 0 pkt

 - 24 miesiące gwarancji - 20 pkt

 - 48 i więcej miesięcy gwarancji - 40 pkt

 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny.

 4. Minimalny okres gwarancji - 24 miesięcy od daty odbioru.

 5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.

 6. Oferowane przedłużenie minimalnego okresu gwarancji liczone w pełnych miesiącach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.

**XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający żąda do dnia podpisania umowy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 2. Zamawiający wymaga do dnia podpisania umowy przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

**XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

 1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 2. Zabezpieczenie określone w pkt XVI.1 SIWZ wnosi sie najpóźniej w dacie zawarcia umowy, można je wnieść w jednej lub kilku formach:

 a) pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

 oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze

 zobowiązaniem pieniężnym,

 b) gwarancjach bankowych,

 c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

 d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaci pełną

 kwotę zabezpieczenia na konto zamawiającego:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku **60 8937 0007 0000 1948 2000 0010**

 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie podpisane, zwierające oświadczenie zamawiającego, że wykonawca nie wykonał lub nie należycie wykonał umowę, bądź nie usunął/nie należycie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.

 5. Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt XVI.1 SIWZ służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

 6. W terminie 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych, zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

 7. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań czy kosztów usunięcia wad.

 8. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w 100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 9. Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, w momencie kiedy zamawiający stwierdzi brak wad lub ich usunięcie w terminie przez wykonawcę.

 10. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt XVI.5 SIWZ nie może upłynąć wcześniej niż z upływem 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez zamawiającego.

 11. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt XVI.9 SIWZ nie może upłynąć wcześniej niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.

 **XVII. Wzór umowy**

 Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Gminą Wyrzysk
w imieniu której działa Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku a wybranym wykonawcą.

**XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

 - odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

 - skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

**XIX. Postanowienia końcowe**

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 3. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy.

 7. Podwykonawcy:

 1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom

 2) zamawiający żąda od wykonawcy wskazania tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcomoraz podania firm podwykonawców, w umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał sam lub za pomocą podwykonawców

 3) zamawiający żąda, aby wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi; wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług

 4) zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z podwykonawcy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wówczas wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał sie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

 5) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy

 6) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

 7) zapisy ppkt 5) i 6) stosuje się wobec dalszych podwykonawców

 8) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie całego zamówienia

 9) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany (w formie aneksu) jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany za każdym razem dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub aneksu do umowy

 10) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo powinien być określony jako " do 30 dni" od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

 11) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia

 12) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarci, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
20 000 zł brutto

 13) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi w umowie wykonawcy z zamawiającym.

**XX. Załączniki**

 Załącznik nr 1 Wzór umowy

 Załącznik nr 2 Wzór oferty

 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 Załącznik nr 4 Wzór wykazu robót budowlanych

 Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy

 Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób uczestniczących w zamówieniu

 Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 Załącznik nr 8 Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 **W Z Ó R U M O W Y**

**O R O B O T Y B U D O W L A N E**

nr ……….

zawarta w dniu ………………………………….. w Wyrzysku pomiędzy:

**Gminą Wyrzysk z siedzibą w Wyrzysku**, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, NIP 764-260-71-73 w imieniu, której działa **Beata Borowczak kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji**, 89-300 Wyrzysk Plac Wojska Polskiego 19

przy kontrasygnacie Beaty Matczyńskiej Głównej Księgowej Samorządowej Administracji Placówek,
zwaną dalej w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy **WYKONAWCĄ**,

**łącznie w treści umowy zwane STRONAMI**

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.).

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:

Etap I: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu A).

Etap II: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien i wymiana drzwi na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu B). Termomodernizacja budowy basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze schodami wyjścia głównego.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe

- dostawę i montaż konstrukcji dachu

- pokrycie dachu

- obróbki blacharskie

- przebudowę ścian

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- prace porządkowe

(pozostałe prace związane z pracami określonymi wyżej zgodnie z przedmiarami robót).

2. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie budowlanym, STWiOR, przedmiarach robót, SIWZ i wytycznymi Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelką niezbędną dokumentacją, uwarunkowaniami technicznymi i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

**§2**

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:………………………………………………………….
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. Beata Borowczak.

**§3**

**Obowiązki stron, zasady zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami**

* + - 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie terenu prac w terminie 7 dni od podpisania (zawarcia) umowy,

2) przekazanie dokumentacji technicznej na dzień przekazania terenu budowy.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywanych robót.

3. Zamawiającemu przysługuje 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, lub wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane.

4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu celem zaakceptowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 7 dni od dnia podpisania (zawarcia) umowy. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga uzyskania zgody Zamawiającego

2) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót osób wymienionych w załączonym do oferty wykazie.

3) przejęcie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

4) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

5) zorganizowanie zaplecza i placu robót,

6) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót,

7) oczyszczanie nawierzchni ulic i dróg sąsiednich i przyległych do terenu robót z wszelkich nieczystości związanych z prowadzonymi pracami, a szczególnie z ziemi i błota,

8) odtworzenie terenów w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzenia prac,

 9) ponoszenie wszelkich opłat i odszkodowań na rzecz osób trzecich za szkody wyrządzone w ich majątku,

10) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz,

 11) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

 12) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,

 13) pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, zużytych do wykonania przedmiotu umowy, kwota należności zostanie ustalona na podstawie wysokości zużycia wynikającego z odczytów liczników i aktualnych stawek.

14) pisemne zgłaszanie wykonania robót do odbioru częściowego i końcowego,

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian o treści zgodnej z projektem umowy,

 16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej zmian,

17) przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

 18) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

19) Wykonawca, musi w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności tj. osoby wykonujące roboty związane z wykonywaniem prac w zakresie czynności:

a) robót brukarskich (brukarze),

b) operatorów sprzętu (operatorzy maszyn budowlanych),

c) kierowców,

 w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

20) wykaz osób, o których mowa powyżej w ust. 4 pkt 19) zawierający imię i nazwisko, zakres czynności wykonywanych prac przez poszczególne osoby oraz termin obowiązywania umowy o pracę dla każdej wykazanej osoby, stanowi załącznik do niniejszej umowy.

21) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do:

a) żądania od Wykonawcy, oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę, pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

b) zweryfikowania wykazu osób/zobowiązania/oświadczenia Wykonawcy, w szczególności za pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub przeprowadzenia kontroli w tym zakresie poprzez żądanie dostarczenia przez Wykonawcę , stosownych dokumentów, w szczególności kopii umów o pracę, aneksów do tych umów z zanonimizowanymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, wykonywanych czynności, terminu obowiązywania umowy, oświadczeń pracowników, odpowiednich zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku, gdy zobowiązanie/oświadczenie budzi wątpliwości Zamawiającego.

**§4**

**Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy**

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.
2. Zlecanie części robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości robót.
3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców: …............. w zakresie następujących robót, dostaw i usług ……………….…
4. Postanowienia umów zawartych z Podwykonawcami muszą gwarantować wykonywanie robót w sposób określony odpowiednio w §1.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za swoje.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
8. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:
9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą,
10. w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu , Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo – podając uzasadnienie – zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy,
11. zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy będzie równoznaczne z brakiem akceptacji i odmową udzielenia zgody,
12. w przypadku odmowy określonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię każdej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
14. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są umowy o roboty budowlane może złożyć pisemny sprzeciw.
15. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.
16. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.
17. Powyższy tryb zgłaszania zastrzeżeń, sprzeciwu ,udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian umów z podwykonawcami.

**5**

**Termin realizacji umowy**

* 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §1 w terminie:Etap I – do 30.11.2018; Etap II – do 31.05.2019. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy winien nastąpić bez wad. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość odbioru końcowego z usterkami, które umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa, z jednoczesnym określeniem przez Zamawiającego terminu usunięcia usterek przez Wykonawcę.
	2. Szczegółowy zakres prac poszczególnych elementów robót określa Wykonawca w harmonogramie rzeczowo - finansowym i ma obowiązek aktualizowania harmonogramu do rzeczywistego stanu faktycznego istniejącego na budowie. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie obowiązywała po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego.

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego określa harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Odbiór częściowy służy jedynie fakturowaniu robót, nie jest potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy i nie wywołuje skutków prawnych w zakresie biegu terminu gwarancji i rękojmi. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu, a także zakończone elementy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

5. Do obowiązków Wykonawcy zgłaszającego odbiór częściowy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego w terminie określonym w §6 ust 3, a w szczególności przekazanie:

 1) mapy sytuacyjno - wysokościowej powykonawczej,

 2) protokołów technicznych,

 3) protokołów badań,

 4) atestów i certyfikatów jakości,

 5) oświadczeń lub innych dokumentów, właścicieli nieruchomości na których były prowadzone roboty o uporządkowaniu i przywróceniu do stanu pierwotnego terenu przez Wykonawcę.

 6) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy, których przedłożenia zażądał Zamawiający.

6. Zamawiający w protokole odbioru częściowego stwierdza wykonanie prac i otrzymanie dokumentów wymienionych w ust.5.

**§6**

**Odbiór końcowy robót**

1. Przedmiotem końcowego odbioru robót jest całość prac objętych przedmiotem umowy. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca .
2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:
	1. mapy sytuacyjno - wysokościowej powykonawczej,
	2. protokołów technicznych,
	3. protokołów badań,
	4. oświadczenia gwarancyjnego (dokument gwarancyjny),
	5. atestów i certyfikatów jakości,
	6. oświadczeń lub innych dokumentów, właścicieli nieruchomości na których były prowadzone roboty o uporządkowaniu i przywróceniu do stanu pierwotnego terenu przez Wykonawcę.
	7. pozostałych dotyczących przedmiotu umowy, których przedłożenia zażądał Zamawiający.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację wskazaną w ust. 2 na 5 dni przed wyznaczonym dniem przystąpienia do odbioru. W przypadku niekompletnej dokumentacji lub nieprawidłowo sporządzonej, odbiór robót nie będzie dokonany.
4. Odbiór zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem ust. 3.
5. O gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający odmówi odbioru.
7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w sposób określony w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu przez Zamawiającego stosownego oświadczenia o odbiorze w protokole odbioru końcowego.

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru przed terminem, określonym w §5 ust. 1 zdanie pierwsze, wykonania przedmiotu umowy oraz stwierdzenie odbioru w protokole odbioru końcowego jest równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie.

**§7**

**Wynagrodzenie i sposób rozliczeń**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

……………….. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………..) plus podatek VAT …………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………) ……………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………. zł).

1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z dokumentacją określoną w § 1 ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robót budowlanych przed ich wykonaniem lub zlecenia prac zamiennych, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Wartość zaniechanych robót budowlanych będzie potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w oparciu o kosztorys robót zaniechanych, a prac zamiennych na podstawie kosztorysu zamiennego sprawdzonego przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys ten będzie sporządzony w oparciu o zastosowane składniki cenotwórcze z kosztorysu Wykonawcy. Ceny materiałów, sprzętu i robocizny zgodne będą z zastosowanymi w kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku cen poszczególnych materiałów, sprzętu i robocizny w kosztorysie Wykonawcy kosztorys robót zamiennych będzie przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym, przy czym ceny nie mogą być wyższe niż średnie ceny robocizny, sprzętu i materiałów podanych przez Wydawnictwo Sekocenbud dla ostatniego przed zamówieniem kwartału. Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający może powierzyć wykonawcy wykonanie robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności, w którym zostanie wskazany zakres prac oraz wynagrodzenie określone na podstawie kosztorysu prac dodatkowych sporządzonego i zaakceptowanego na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Strony nie dopuszczają waloryzacji wynagrodzenia.
5. Wykonawca do każdej wystawionej faktury VAT dołączy oświadczenie udokumentowane oświadczeniami swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelności przysługujących podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją robót będących przedmiotem niniejszej umowy, bądź też pisemne oświadczenie o wysokości zaległości wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy, numer konta: .......................................................................................... za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty na ich rzecz, bądź wynikających z oświadczenia wykonawcy o wysokości zaległości wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zobowiązania te po ich weryfikacji Zamawiający będzie miał możliwość uregulowania bezpośrednio na rachunek podwykonawców i dalszych podwykonawców umniejszając tym samym należność Wykonawcy (potrącenie).

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie fakturami częściowymi po dokonaniu odbiorów częściowych i fakturą końcową wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego robót.

11. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Strony protokół stwierdzający bezusterkowe wykonanie przez Wykonawcę zakresu robót zgłoszonych do odbioru i po przedstawieniu wymaganych dokumentów.

12. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z umowy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, czy dalszego podwykonawcy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu informacji o powyższym fakcie ma prawo zgłosić pisemne uwagi dotyczące bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W sprawie zapłaty za wykonane roboty strony postanawiają:

1) Wykonawca wystawi faktury częściowe. Pierwsza faktura częściowa będzie wystawiona po wykonaniu min. 50% robót,

2) Zamawiający dopuszcza zmianę pkt 1) ze względu na swoje potrzeby lub ze względu na potrzeby Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę. Zapisy powyższe mają zastosowanie oddzielnie do każdego etapu realizacji zadania.

16. Rozliczenie płatności wynikających z faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z umowy nie wcześniej niż po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

17. Przeniesienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na osoby trzecie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na każdej z wystawionych faktur VAT zamieści zastrzeżenie o niedopuszczalności przelewu bez zgody Zamawiającego.

18. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy, Podwykonawcy na rzecz dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

19. Strony nie dopuszczają waloryzacji wynagrodzenia.

20. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy, wskazany w fakturach, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

21. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonane roboty będzie następować po odbiorach częściowych, a całkowite po dokonaniu odbioru końcowego robót.

**§8**

**Rękojmia, gwarancja**

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji wynosi **…………………** . Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu powstałe po odbiorze.
5. Uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasa po upływie **60** miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. W okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone wady Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Uchybienie terminowi do usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

**§9**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ............................................... w wysokości: ............................. **zł**.
2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości.
3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni po terminie realizacji umowy o jakim mowa w § 5 ust.1 zdanie drugie umowy.
4. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
5. Podstawą zwrotu kwoty określonej w z ust. 4 jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu stwierdzającego nie istnienie wad w okresie rękojmi.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy trwać powinien do upływu 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi.

**§10**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 800 000 zł ważną przez cały okres realizacji umowy.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia, w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia OC lub zwiększenia sumy ubezpieczenia z kwotą nie mniejszą niż 800 000 zł, na okres nie krótszy niż termin obowiązywania niniejszej umowy.
3. W przypadku wskazanym w ust.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z dowodem opłaty należnych składek nie później niż w dniu wygaśnięcia starej umowy ubezpieczenia lub w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia sumy ubezpieczenia.
4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy zgodnie z §12.

 **§11**

**Odstąpienie od umowy**

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (nie ma zastosowania § 12 ust. 4).
2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności:
3. Wykonawca bez zgody ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 7 dni,
4. Wykonawca bez zgody ze strony Zamawiającego wstrzymał roboty co najmniej 3 krotnie, za każdym razem na co najmniej 3 dni robocze,
5. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty podpisania umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,
6. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
7. Wykonawca popadł w stan likwidacji lub upadłości,
8. Przedmiot umowy ma wady uniemożliwiające dokonanie odbioru i korzystanie z przedmiotu umowy,
9. Zamawiający wielokrotnie dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonuje bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większa niż 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1,
10. Zamawiający wielokrotnie dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonuje bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większa niż 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

4.W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt.

5.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy

**§12**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
	1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
	2. za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
	3. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości **20%** brutto wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1.
	4. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
	5. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10.000 zł wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1,
	6. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1,
	7. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3.500 zł wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1,
	8. brak zgłoszenia podwykonawcy przez Wykonawcę mimo ustalenia przez Zamawiającego, iż taki podwykonawca wykonuje dla Wykonawcy roboty, dostawy lub usługi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia przystąpienia podwykonawcy do realizacji robót.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Strony wyrażają zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% brutto wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust. 1, z zastrzeżeniem §10.

**§12**

**Zmiany w umowie**

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a) zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia informacji, że wykonanie robót nie leży w jego interesie;

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT;

c) zmiany spowodowanej wystąpieniem zamówień dodatkowych (robót);

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót oraz o różnicę w podatku VAT.

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a) wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 5 dni od dnia jej zaistnienia.

b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

 c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności: intensywnych opadów deszczu, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może się powołać na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia ich zaistnienia.

d) okoliczności i przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego,

e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają,

f) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych,

g) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków technicznych, terenowych niezależnych od żadnej ze Stron umowy w tym również napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urządzenia będące własnością osób trzecich np: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp.

h) wystąpieniem robót nieprzewidzianych lub robót dodatkowych.

Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.

3) inne zmiany:

a) zmiany osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy o których mowa w §2 umowy,

b) zmiany podwykonawców oraz zakresu robót im powierzonych,

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

3. Przewiduje się także możliwość dokonania zmiany umowy, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

3) łączna wartość dodatkowych robót nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 7 ust. 1.

4. Przewiduje się również możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki :

1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 7 ust. 1.

5. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca :

1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców.

6. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.

7. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Strony w formie pisemnej (protokół) z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian.

**§13**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie pisma uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia na następujący adres:

Po stronie Zamawiającego:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plac Wojska Polskiego 19 IIp.

89-300 Wyrzysk

Po stronie Wykonawcy:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
3. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 stanowią jej integralną część.

Załączniki:

* 1. oferta wykonawcy

………………………………… ……………………………………

 Zamawiający Wykonawca

KONTRASYGNATA

|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik nr 2 |
|  | O F E R T A |
|  |  |
| Nazwa (firma) i adres wykonawcy |  |
| (wykonawców wspólnie ubiegających się | ………………………………………………………………………………………………\* |
| o udzielenie zamówienia) |  |
|  |  |
| Adres do korespondencji | ………………………………………………………………………………………………\* |
|  |  |
| Numer telefonu | ………………………………………………………………………………………………\* |
|  |  |
| Numer faksu | ………………………………………………………………………………………………\* |
|  |  |
| Adres poczty elektronicznej | ………………………………………………………………………………………………\* |
|  |  |
| Wykonawca zgodnie z art. 104 - 106 ustawy | mikro przedsiębiorcą\*\* |
|  |
| o swobodzie działalności gospodarczej | małym przedsiębiorcą\*\* |
| [(Dz. U. z 2015 r. poz. 584)](http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584) jest: |
| średnim przedsiębiorcą\*\* |
|  |

Przedmiot zamówienia

***przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej***

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | stawka za 1 roboczogodzinę ………………………………\* |
|  |  | zł |
|  | Składniki kalkulacyjne do | słownie: ……………………………………………\* |
|  |  |
| 1 | wyliczenia ceny oraz | narzut kosztów pośrednich od R i S …………………\* % |
| sporządzenia kalkulacji |
|  | słownie: ……………………………………\* |
|  | szczegółowych |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  | zysk od R, S, Kp………………………………\* % |
|  |  | słownie: ……………………………………………\* |
|  |  |  |
| 2 | Termin wykonania | Zgodnie z SIWZ |
| zamówienia |
|  |  |
|  |  |  |
| 3 | Minimalny okres gwarancji | 12 miesięcy od daty odbioru |
| jakości |
|  |  |
|  |  |  |
| 4 | Przedłużenie minimalnego | ………\* miesięcy |
| okresu gwarancji jakości o |
|  |  |
|  |  |  |
| 5 | Warunki płatności | Zgodnie z Wzorem umowy |
|  |  |  |

**Części zamówienia**, których

6 wykonanie wykonawca zamierza …………………………………………………………………………………………….\* powierzyć podwykonawcom oraz

**nazwy firm podwykonawców**

Uwaga!

(\*) Należy wypełnić wykropkowane miejsca.

* Zaznaczyć odpowiednio.
	+ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
* Oświadczamy, że wyżej podane składniki kalkulacyjne służące do wyliczenia ceny obejmują realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

• Oświadczamy, że Wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

* Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
* Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego.

Oświadczam, że (wstawić **X** we właściwe pole):

* wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto\*\*.

*\*\* dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

* *Wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,*
* *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
* *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 11 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
|  |  |  |

1.

2.

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265 i 1579), pod nazwą:

**„*przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej"***

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga!

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak niżej:

oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

* ………………………………………………………………………………………………….................... (nazwa i adres podmiotu)
* ………………………………………………………………………………………………….................... (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

1.

2.

Załącznik nr 4

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj robót | Wartość | Data | Miejsce | Podmiot, na rzecz |
| Lp. | zamówienia | wykonania | którego robota |
| (wykonany zakres rzeczowy) | wykonania |
|  | brutto w zł | (zakończenia) | została wykonana |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

W załączeniu dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

1.

2.

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE NA TEMAT WIELKOŚCI ŚREDNIEGO ROCZNEGO ZATRUDNIENIA U WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265 i 1579), pod nazwą:

**„*przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej"***

Oświadczam/y, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosiło ………… osób.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy / wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

1.

2.

Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB,

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakres |  | Informacja o podstawie |
| Lp. | Imię i nazwisko | wykonywanych | Uprawnienia |
| do dysponowania osobą |
|  |  | czynności |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  |  |  | Samodzielnie na podstawie: |
|  |  |  | Uprawnienia budowlane | ……………………………………………\* |
|  |  |  | (należy wskazać rodzaj umowy |
|  |  |  | do kierowania robotami | np. umowa o podwykonawstwo, |
| 1. |  | Kierownik | budowlanymi | umowa cywilno-prawna itp.) |
|  | budowy | w specjalności | / |
|  |  |
|  |  |  | konstrukcyjno-budowlanej | osoba zostanie udostępniona |
|  |  |  |  | przez inny podmiot\* |
|  |  |  |  | (\*) niepotrzebne skreślić |
|  |  |  |  |  |

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

1.

2.

Załącznik nr 7

UWAGA!

Niniejsze oświadczenie wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250,1265 i 1579), pod nazwą:

**„*przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej"***

* Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej co

wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):

* + ……………………………………………………………………………………………
	+ …………………………………………………………………………………………..

…….\*

* Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również

złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwy

i adresy wykonawców):

* + ……………………………………………………………………………………………
	+ …………………………………………………………………………………………..
	+ …………………………………………………………………………………………..
	+ …………………………………………………………………………………………..
	+ …………………………………………………………………………………………..

…….\*

* Oświadczam, że nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej\*

Uwaga!

*(\*) niepotrzebne skreślić*

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

1.

2.

Załącznik nr 8

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

*Uwaga!*

*Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:*

* *Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp.*
* *Dokumenty które określają w szczególności:*
	+ *zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;*
	+ *sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;*
	+ *zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;*
	+ *czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.*

Ja:

………………………………………………………………………………………………………………………

*(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.)*

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa podmiotu)*

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………

*(określenie zasobu –sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa)*

do dyspozycji wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa wykonawcy)*

w trakcie wykonywania zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa zamówienia)*

Oświadczam, iż:

* Udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: ………….. *(Tak / Nie).*

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

…………………………………… dnia ………………… r.

………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu